# PHẦN 1. KIỂM TRA INCREMENT

Căn cứ Definition of Done (DoD): PBI phải đạt Acceptance Criteria, được tích hợp trên môi trường thử nghiệm, đã chạy kiểm thử quan trọng và không còn lỗi mức nghiêm trọng cao; PBI liên quan dữ liệu cá nhân phải qua kiểm tra quyền riêng tư.

| PBI | Kết luận khi Review | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 – Hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật | Trình bày là Done | 32/32 ca đạt và đã tích hợp. Bằng chứng cho thấy đạt kiểm thử và tích hợp; có thể demo phần hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật. |
| PBI-52 – Hướng dẫn trả hàng theo nhóm sản phẩm | Nói rõ chưa Done | Bị chặn vì chính sách đồ điện tử còn hai phiên bản; 114 hội thoại chưa kết luận. Chưa có căn cứ để xác nhận hướng dẫn nhất quán. |
| PBI-53 – Chuyển khiếu nại nghiêm trọng | Nói rõ chưa Done | Mới 3/50 ca phân loại sai nhưng lỗi mức cao còn mở và đang chờ kiểm thử. DoD yêu cầu không còn lỗi mức nghiêm trọng cao. |
| PBI-54 – Hiển thị lịch sử cho nhân viên tiếp nhận | Trình bày là Done | Đã hoàn thành, đạt trên môi trường thử nghiệm và đã qua kiểm tra quyền riêng tư theo bằng chứng cung cấp. |
| PBI-58 – Xóa dữ liệu cá nhân khỏi nội dung báo cáo | Nói rõ chưa Done | 10/12 mẫu đạt nhưng 2 mẫu vẫn còn số điện thoại; đang chờ kiểm thử. Chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu và DoD. |

# PHẦN 2. CHUẨN BỊ VÀ LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW

## 2.1. Danh sách chuẩn bị theo thứ tự

1. Xác định mục đích và Sprint Goal. Mở đầu bằng mục tiêu: hướng dẫn đổi trả nhất quán và chuyển khiếu nại nghiêm trọng kèm đủ ngữ cảnh.

2. Xác định người tham gia và thời lượng. Mời Product Owner, Developers, Scrum Master và Stakeholders phù hợp; chốt tối đa 75 phút. Đại diện chính sách chỉ dự 30 phút đầu; đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia từ xa.

3. Thu thập và làm rõ phản hồi Stakeholder. Chuẩn bị hai ý kiến trái chiều về việc AI trả lời khi chính sách chưa rõ; ghi câu hỏi cần xác minh, gồm mức rủi ro cửa hàng chấp nhận và xác nhận pháp lý.

4. Kiểm tra Increment theo DoD. Dùng kết quả Phần 1: chỉ PBI-51 và PBI-54 được giới thiệu là Done; PBI-52, PBI-53, PBI-58 nói rõ chưa Done.

5. Chuẩn bị môi trường và kịch bản demo. Kiểm tra môi trường thử nghiệm, dữ liệu demo và quyền truy cập; dựng User Journey chỉ bằng PBI-51 và PBI-54, không dùng video để giả lập phần chưa ổn định.

6. Chuẩn bị bằng chứng và giới hạn đã biết. Chuẩn bị kết quả 32/32 ca của PBI-51, bằng chứng tích hợp và kiểm tra quyền riêng tư của PBI-54; chuẩn bị nêu rõ các lỗi/chặn còn lại của ba PBI chưa Done.

7. Chuẩn bị nội dung xem xét hướng sản phẩm. Đưa ra các câu hỏi để PO và Stakeholders cùng thảo luận; không tự quyết định chính sách thay PO và không mặc định mọi feedback thành PBI hoặc ưu tiên cao nhất.

8. Chuẩn bị ghi nhận kết quả. Chuẩn bị nơi ghi feedback, câu hỏi còn mở, quyết định định hướng sản phẩm và các điều chỉnh Product Backlog do PO xem xét sau khi làm rõ.

## 2.2. Lịch trình Sprint Review – 75 phút

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút (5’) | Mở đầu, nhắc Sprint Goal, mục đích Review và nguyên tắc chỉ trình bày Increment Done. | Scrum Master điều phối; Product Owner nêu mục tiêu; Developers và Stakeholders thống nhất phạm vi. |
| 5–12 phút (7’) | Xem trạng thái PBI theo DoD: PBI-51, PBI-54 là Done; PBI-52, PBI-53, PBI-58 chưa Done. Nêu rõ PBI-58 chưa hoàn tất dù thư mời ghi như vậy. | Developers cung cấp bằng chứng kỹ thuật/kiểm thử; Product Owner làm rõ mục tiêu sản phẩm; Scrum Master bảo đảm minh bạch. |
| 12–27 phút (15’) | Demo User Journey: khách hỏi cách đổi hàng lỗi kỹ thuật → AI đưa hướng dẫn đã kiểm chứng (PBI-51) → nếu cần hỗ trợ, nhân viên tiếp nhận xem lịch sử hội thoại (PBI-54). | Developers thao tác demo và giải thích; Product Owner kiểm tra giá trị với Sprint Goal; Stakeholders phản hồi trải nghiệm; Scrum Master giữ thời gian. |
| 27–30 phút (3’) | Thu phản hồi nhanh từ đại diện chính sách trước khi họ rời buổi họp; ghi nhận chưa có kết luận pháp lý cho chính sách đồ điện tử. | Đại diện chính sách nêu ràng buộc; Product Owner hỏi làm rõ; Scrum Master ghi nhận và chốt thời gian. |
| 30–42 phút (12’) | Thảo luận PBI-52: đối chiếu mong muốn giảm thời gian chờ với rủi ro trả lời khi chính sách chưa rõ. Không tự chọn một bên thắng; ghi câu hỏi cần xác minh mức rủi ro và phiên bản chính sách. | Product Owner dẫn dắt thảo luận hướng sản phẩm; chủ cửa hàng và Stakeholders còn lại cung cấp bối cảnh; Developers nêu tác động kỹ thuật; Scrum Master bảo đảm các ý kiến được nghe. |
| 42–54 phút (12’) | Thảo luận PBI-53: trình bày 3/50 ca phân loại sai và lỗi mức cao còn mở; làm rõ định nghĩa “khiếu nại nghiêm trọng” cần thống nhất trước khi kết luận hướng tiếp theo. | Developers trình bày dữ liệu; Product Owner làm rõ kết quả mong muốn; Stakeholders cung cấp ví dụ nghiệp vụ; Scrum Master điều phối. |
| 54–64 phút (10’) | Xem PBI-58 từ xa cùng đại diện bảo vệ dữ liệu; nêu rõ 10/12 mẫu đạt, 2 mẫu còn số điện thoại và chưa được demo như tính năng hoàn tất. | Developers chia sẻ bằng chứng và hai mẫu lỗi qua kênh từ xa phù hợp; đại diện bảo vệ dữ liệu phản hồi; Product Owner ghi nhận tác động; Scrum Master hỗ trợ tham gia từ xa. |
| 64–72 phút (8’) | Tổng hợp feedback, câu hỏi chưa giải quyết và các hướng có thể xem xét; không cam kết ngày phát hành, không tuyên bố PBI chưa Done đã xong. | Product Owner xem xét tác động lên Product Backlog; Stakeholders xác nhận hiểu đúng; Developers nêu phụ thuộc; Scrum Master tóm tắt. |
| 72–75 phút (3’) | Kết thúc, xác nhận các điểm cần làm rõ và người chịu trách nhiệm theo dõi sau Review. | Scrum Master tổng kết; Product Owner xác nhận bước tiếp theo về sản phẩm; Developers và Stakeholders xác nhận các điểm ghi nhận. |

Lưu ý: Video quay sẵn không được dùng để trình bày phần chưa ổn định như thể đó là Increment Done. Review có thể dùng ảnh/video làm tư liệu giải thích nếu ghi nhãn rõ, nhưng không thay thế demo và bằng chứng của Increment đã Done.

# PHẦN 3. KẾ HOẠCH SPRINT RETROSPECTIVE

## 3.1. Người tham gia

Chỉ Scrum Team tham gia: Product Owner, Scrum Master và Developers (bao gồm Khánh Vy). Stakeholders như chủ cửa hàng, đại diện chính sách và đại diện bảo vệ dữ liệu không tham gia Retrospective. Scrum Master tạo môi trường an toàn, không quy lỗi cá nhân; nhóm tập trung vào hệ thống làm việc và bằng chứng.

## 3.2. Data – Khía cạnh – Insight

| Data | Khía cạnh | Insight |
| --- | --- | --- |
| Ngày 4: Khánh Vy mới có quyền truy cập đầy đủ môi trường thử nghiệm. | Công cụ / Quy trình | Việc cấp quyền muộn làm giảm thời gian kiểm thử thực tế trong Sprint; quyền truy cập cần được kiểm tra trước khi Sprint bắt đầu. |
| IM-11-02: đã thống nhất cấp đủ quyền từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng, nhưng cải tiến vẫn chưa đạt. | Quy trình / Definition of Done | Cải tiến cũ chưa được thực hiện hiệu quả hoặc chưa có bằng chứng theo dõi đủ rõ. Chỉ nhắc lại cam kết là chưa đủ; cần một người theo dõi, mốc kiểm tra sớm và bằng chứng cụ thể. |

## 3.3. Một Improvement cho Sprint tiếp theo

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Trước khi Sprint mới bắt đầu, Scrum Team kiểm tra quyền truy cập môi trường thử nghiệm của từng Developer; ngay khi PBI đầu tiên đạt trạng thái sẵn sàng tích hợp, chạy Integration Test đầu tiên và ghi kết quả vào bảng theo dõi Sprint. Nếu thiếu quyền hoặc chưa chạy được test, ghi rõ trở ngại và xử lý trong Daily Scrum tiếp theo. | Developers cùng theo dõi; một Developer được nhóm phân công làm đầu mối kiểm tra quyền và cập nhật bằng chứng. Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại, không làm thay Developers. | Ngày 1 của Sprint mới kiểm tra quyền; khi PBI đầu tiên sẵn sàng tích hợp kiểm tra Integration Test; rà soát lại trong Retrospective cuối Sprint. | Danh sách xác nhận quyền truy cập của tất cả Developers trước khi bắt đầu công việc; đường dẫn/log hoặc kết quả Integration Test đầu tiên kèm ngày giờ; trở ngại và cách xử lý được ghi lại nếu có. |